附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019市中心区市管小区增绿工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 唐山市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1087.75 | 1087.75 | 323.35 | 10 | 29.73% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 692.2 |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | 395.55 |  | 323.35 | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 29个市管小区进行增绿改造 | | | | 29个市管小区进行增绿改造 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量（个数） | 29 | 全部完成 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格 | 质量验收合格，验收及时，验收报告合规。 | 质量合格 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按照合同签订日期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 工程管理费用使用合理，未超预算 | 费用支出在预算内 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | / | / | / | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益  指标 | 项目完成后产生的直接或间接经济效益 | 城市面貌日新月异，综合承载能力显著增强，加速城市现代化进程，加快落后老旧小区融入中心主城区进度，切实改善居民生活质量。 | 唐山市的老旧小区，通过一系列综合提升改造，切实达到了功能齐全、干净整洁、环境优美、生活舒适、出行便利、居住安全的目标。 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益  指标 | / | / | / | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对向对方或事物带来的可持续影响 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 改造项目实施后，一方面改善了居民的居住条件和生活品质；另一方面为促进城市和谐发展，为创建文明城市打下了坚实的基础。 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施效果满意度 | 对每个小区采用问卷调查的方式进行走访，获得广大居民的一致好评，提高了群众的幸福感、获得感、安全感；改造后有利于加强和创新基层社会治理，打造共建共治共享的社会治理格局。 | 获得广大居民的一致好评，提高了群众的幸福感、获得感、安全感。 | 20 | 20 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |