|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 唐山市供热监管指挥信息平台 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市住建局 | | | | | 实施单位 | | 唐山市住建局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 480.63 | 480.63 | | 434.93 | | 10 | | 91% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 480.63 | 480.63 | | 434.93 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 县市区纳入市级平台，辖区内所有居住小区纳入室温监管、主城区及超过100万平米的企业纳入平台 | | | | | | 已经完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 100万平方米以上的供热企业对接 | | | 22 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 县市区对接供热监管指挥信息平台 | | | 16 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 能够实现与省、县市区平台对接联网，数据上传监管功能 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 实现运行数据监控、处置功能 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2020年10月30日完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 软件开发服务及硬件中标价低于概算价 | | | <480.63万元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高供热质量，降低投诉率 | | | 10% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 供热能力及供热运行预警 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 提高供热保障能力，实现大数据分析 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满足设计使用要求 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |