唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

目前，唐山市住建局在用业务信息系统50个，涉及招标备案系统、安全监督系统、扬尘监控平台等自建系统33个，省住建厅系统13个，唐山市工程建设行政审批系统、河北省投资项目在线审批监管平台及住建部2个房地产数据填报系统。

为解决平台系统多、未实现数据共享、数据交叉录入、数据标准不统一、缺乏监管手段等问题，对我局处室及所属单位所有自建系统、数据进行整合，建立唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台。

2. 主要内容及实施情况

（1）定制软件

唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台包括一个中心（数据资源中心）、一个平台（智慧住建监管服务平台包含新建业务系统7个、融合完善业务系统13个）,支持数据可视化（数据图表和GIS展示），支持移动办公（手机APP和微信公众号）。

（2）硬件及其他

唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件本着充分利旧，经济适用又不制约后期扩展的原则进行采购，包括刀箱、刀片服务器、万兆交换机、存储等。此外，根据项目需要采购相关工具软件和网络安全等级测评等。

本项目为跨年度项目，截至2020年12月，项目已完成硬件部署和软件的开发和实施，并通过整体验收。

3. 资金投入和使用情况

本项目预算资金总额为625万元，分两年建设。第一年度预算资金300万元，第二年度预算资金325万元。其中，定制软件部分已支付资金427.5万元，同时，按合同约定第二阶段验收结束12个月无质量问题，将支付尾款22.5万元；硬件部分、相关工具软件及网络安全测评费用已支付资金172万元。

（二）项目绩效目标

- 1.总体目标

- 唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目软硬件部分完成开发和部署并通过整体验收。

- 2.阶段性目标

- （1）2019年底，唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目完成软硬件招投标，并完成硬件设备安装部署。

- （2）2020年底，唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目完成定制软件开发、部署并通过第二阶段验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

- 唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目软硬件部分完成开发和部署并通过整体验收，完成项目总体目标。

- 2.绩效评价的对象和范围

- 唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系。

绩效评价原则根据项目工作的目标任务，设置了绩效目标；依据确定的工作手段、数量及预期成果，细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度计划相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

项目设定的绩效目标合理，内容较为完整。经专家评审、论证，设计的绩效目标和绩效产出指标设置明确、合理、完整，满足本次工作的需求。

（三）绩效评价工作过程。

- 根据项目情况，参照绩效考核目标指标，本次工作结束后，唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目软硬件部分完成开发和部署并通过整体验收。

根据项目工作的目标任务，设置了绩效目标；依据确定的工作手段、数量及预期成果，细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度计划相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体目标是道2020年底前完成唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目软硬件部分完成开发和部署并通过整体验收。

从产出指标来看，截至2020年底，项目完成全部8个系统的全部功能的开发和部署，并顺利通过整体验收，资金支付进度超过95%，仅剩余软件部分尾款22.5万元须在试运行一年后支付。

从满意度指标来看，试运行系统的使用人员对系统的可用性、易用性和技术支持人员的反应等方面满意度较高。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

通过与省住建厅信息中心沟通学习，对标全国住建行业信息化发展先进地市，结合我局工作实际，编制唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台建设方案并通过专家论证。

项目设定的绩效目标合理，内容较为完整。经专家评审、论证，设计的绩效目标和绩效产出指标设置明确、合理、完整，满足本次工作的需求。

- （二）项目过程情况。

1、项目管理

成立了以局长为组长，总工程师为常任副组长的平台建设领导小组，由局城乡建设处牵头，信息中心为主要技术力量，加强工作程序管理，工作任务的下达、执行、变更请示、批准、验收等必须以规范的书面形式，必须有相关责任人签字和签字日期。

3、资金使用

（1）财务管理实行专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违纪违规问题。

（2）资金拨付有完整的审批程序和手续，按工作手段内容、实施进度及规定的支付方式使用资金。使用合法票据，不存在虚列项目成本、大额现金支付等违反财务管理规定的行为。项目实际支付标准与预算或合同规定相符，资金开支符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》等规定。

（3）专项资金的监督管理能落实到预算、执行整个全过程。我单位高度重视对项目资金的监管工作，专项资金预算编制严格依照预算法，项目的预算都有专人负责，经过反复论证与调研，真正使资金能用到实处。项目执行过程中除了日常的财务核算，同时结合相关部门对此进行很好的监督。

（三）项目产出情况。

截至2020年底，项目完成全部8个系统的全部功能的开发和部署，并顺利通过整体验收，试运行系统的使用人员对系统的可用性、易用性和技术支持人员的反应等方面满意度较高。

（四）项目效益情况。

资金支付进度超过95%，仅剩余软件部分尾款22.5万元须在试运行一年后支付。