市管老旧小区上水改造项目

支出绩效报告

一、基本情况

2016年，我市中心区53个老旧小区供水管网改造项目已列入市委、市政府实事工程之一，唐山市住房和城乡建设局负责落实直管旧小区供水管网改造的项目共有26个旧小区，共涉及31157户居民，改造小区名称：祥和里、祥丰里、沁园楼、幸福花园、热力楼、燕山楼、部西里（71号）、66号小区、和平楼、25号小区、24号小区（山西北里）、金星楼、机场北楼、祥荣里（4-6组团）、团结楼、翔云西里、58号小区（振兴楼）、建国里、新华楼、裕华楼、机场路南楼、龙泉西里、部东里、74号小区、78号小区、兴源里。

该项目2017年4月施工，2017年9月完工。该项目经公开招标中标价3795.46万元，该工程已拨付工程款资金3524.64万元。项目分二期进行，第一期11个小区，第二期15个小区，每期4个标段共计8个标段。

其中2019年市财政拨付预留保修金、工程建设其他费合计327.53万元。工程预期2020年9月30日完工。

二、绩效自评工作开展情况

该项目经唐山市审计局最终审计（唐审投报〔2020〕20号）为42981545.03元。其中2020年市财政拨付预留保修金合计327.53万元，已拨付完毕。

三、综合评价结论

项目资金严格执行《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》，单位财务管理制度规范，项目资金使用本着专款专用的原则，单独建账，单独管理，充分做到了专款专用。其中管理绩效30分、结果绩效70分，项目评价指标为优。

四、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。

该项目经唐山市审计局最终审计（唐审投报〔2020〕20号）为42981545.03元，其中：建筑安装费用41127502.96元，工程建设其他费1854042.08元。该工程已拨付工程款资3662771.51元，剩余资金4464731.44元未拨付。