沁园里小区更换设施设备维修工程

支出绩效报告

按照《唐山市老旧小区改造工作实施方案》（唐政办字〔2018〕119号）及《唐山市环保专项治理行动实施方案》（唐政办函〔2015〕119号）第37项任务要求及我市按照创建全国文明城、城镇面貌大变样工作要求，对沁园里小区锅炉房内设备改造、直埋管热水管网改造、污水管网改造、混凝土路面进行修复。

一、项目基本情况概况

沁园里小区现由我局所属钓鱼台房管所负责物业管理工作，该小区于1999年建成入住，至今已入住20年，近年来小区热水锅炉、热水管网、下水管道设施设备均已老化严重，存在严重的安全隐患，急需更换。本次施工内容包括：锅炉房内设备改造、直埋管热水管网改造、污水管网改造、混凝土路面修复。

二、项目资金来源

2020年市级财政预算安排预备费35.06万元。

三、评价内容与重点

1、该项目是有助于直接改善城市居民的生活条件，提高和确保广大市民的生活用水质量和用水安全，与人民群众利益息息相关、合民意、得民心的德政工程。

2、该项目的建设符合国家和省有关住房保障工作的政策。是实现大力改善居民生活条件、生态环境，提高社会事业发展水平，提高居民生活基本保障水平的重要举措，是促进人民身体健康的基本保证。

四、资金保障与管理情况

2019年沁园里小区更换设施设备维修工程，市级财政预算安排预备费136.00万元，工程预期2019年12月30日完公。2019年已完成包括：设计、造价、招标代理、监理等招标采购及施工，按合同预订已支付工程款合计128.94万元，剩余资金64294.38元为工程保修金。

项目资金严格执行《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》，单位财务管理制度规范，项目资金使用本着专款专用的原则，单独建账，单独管理，充分做到了专款专用。

三、项目绩效自评情况及评价结果

（一）项目自评组织情况

以市住建局财务、管理工程、各房管所等相关人员成立了《唐山市2020年沁园里小区更换设施设备维修工程项目》重点绩效评价自评小组，进行资料收集整理工作，根据整理的数据分项打分。

（二）评价结果

1.管理绩效评价结果

经过自评小组评定管理绩效评价分数为30分；

2.结果绩效评价结果

经过自评小组评定结果绩效评价分数为70分；

3、绩效评价结果

经过自评小组评定绩效评价总分为95分，评价等级为优秀。本项目的实施充分体现了党和政府对居民生活的关心，是党和政府改善民生的政策的具体体现，可以改善党群关系，增进社会和谐；项目的实施，还体现在改善人民的生活水平，增强人民的身体健康；项目的实施，还可以减少自来水跑冒滴漏的现象，减少水资源的浪费，节省能源。由此可见，项目的实施无论哪一方面都是非常有必要的。